Sprint Review Demo

Project Name : PixelSense	Sprint number : 1

Scrum master name : Aymeric FOURNEL
Number of developers : 3.5
Number of working days : 3
Velocity : 68

Start date (real) : 26/03/2014
End date (real) : 09/04/2014

Sprint backlog :

User story ident	Task ident	Effort / (estimated)	Effort / (real)	Task ended / Y / N	User Story / validated / Y / N (PO)
1 : HelloWorld
	A : Dev	16	28	Y	Y
	B : Test	3	4	Y	Y
	C : Revision	2	4	Y	Y
2 : Tuto
	A : TDM	4	3	Y	Y
	B : Install	3	1	Y	Y
	C : Test	5	2	Y	Y
	D : Write	14	16	Y	Y
3 : Unity
	A : XNA <->Unity	12	10	Y	Y