Sprint Backlog

Project Name : Pixel Sense	Sprint number : 0

Scrum master name : Kevin GEORGES
Number of developers : 3.5
Number of working days : 3
Capacity : 63 hours

Start date : 26/02/2014
End date (estimated) : 19/03/2014

User story ident	Task ident	Effort / (estimated)
1 : Environement
	A : Clean	3
	B : Config	2
	C : Salle	2
	D : Git	8
	E : Wiki	2
2 : Exploration
	A : Soft	4
	B : Language	8
	C : Tuto	15
	D : PixelSense	4
3 : Installation
	A : SDK	3
	B : IDE	6
	C : PixelSense	8