Sprint Review Demo

Project Name : PixelSense	Sprint number : 0

Scrum master name : Kevin GEORGES
Number of developers : 3.5
Number of working days : 3
Velocity : 78

Start date (real) : 26/02/2014
End date (real) : 19/03/2014

Sprint backlog :

User story ident	Task ident	Effort / (estimated)	Effort / (real)	Task ended / Y / N	User Story / validated / Y / N (PO)
1 : Environement
	A : Clean	3	6	Y	Y
	B : Config	2	2	Y	Y
	C : Salle	2	1	Y	Y
	D : Git	8	4	Y	Y
	E : Wiki	2	3	Y	Y
2 : Exploration
	A : Soft	4	4	Y	Y
	B : Language	8	16	Y	Y
	C : Tuto	15	24	Y	Y
	D : PixelSense	4	4	Y	Y
3 : Installation
	A : SDK	3	2	Y	Y
	B : IDE	6	8	Y	Y
	C : PixelSense	8	4	Y	Y